Construyendo y Lanzando una Solución de Software

Aplicando Metodología RAD

Proyecto E-Commerce Chamber

Kevin Samuel Viasus Rivera

Andres Mauricio Reina Mayorga

Juan Nicolas Bobadilla Soler

Samuel David Segura Vargas

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas y Computación

Mayo 2026

# Resumen

El presente documento describe el diseño, desarrollo y despliegue de E-Commerce Chamber, una plataforma de comercio electrónico construida mediante la metodología de Desarrollo de Software de Aplicación Rápida (RAD, por sus siglas en inglés). El proyecto integra una arquitectura de microservicios compuesta por dos servicios backend independientes desarrollados en Java 17 con Spring Boot, una interfaz de usuario construida en React, y persistencia en PostgreSQL. A lo largo de tres iteraciones sucesivas, se aplicaron los principios de la Clean Architecture para garantizar la separación de responsabilidades, la testabilidad y la mantenibilidad del código. Se documentan los requisitos funcionales y no funcionales, el diseño de prototipos, las pruebas unitarias con cobertura superior al 80%, y el despliegue en plataformas cloud (Render y Vercel). Los resultados demuestran que RAD es una metodología eficaz para el desarrollo ágil de soluciones de software escalables y funcionales en contextos educativos y profesionales.

Palabras clave: metodología RAD, microservicios, Spring Boot, comercio electrónico, Clean Architecture, despliegue en la nube

# Introducción

El comercio electrónico ha transformado la manera en que las empresas y los consumidores interactúan en el mercado global. Según las tendencias actuales, las plataformas de venta en línea requieren soluciones de software que sean escalables, seguras y faciles de mantener (Pressman, 2014). En este contexto, la presente actividad propone el diseño y desarrollo de E-Commerce Chamber, una plataforma de comercio electrónico basada en microservicios que permite la gestión de usuarios y catálogo de productos.

La metodología RAD (Rapid Application Development) fue seleccionada como enfoque de desarrollo debido a su capacidad para adaptarse a cambios en los requisitos mediante ciclos iterativos cortos, prototipado rápido y retroalimentación continua (Pressman, 2014). Este documento presenta la formulación del proyecto, los requisitos, el diseño de prototipos, la construcción iterativa, las pruebas y el despliegue en la nube.

# Formulación del Proyecto

## Descripción de la Oportunidad

E-Commerce Chamber surge como respuesta a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas de contar con una plataforma de comercio electrónico accesible, escalable y segura. El sistema permite a los negocios establecer su tienda virtual, gestionar usuarios, administrar catálogos de productos y procesar transacciones de forma centralizada.

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma de comercio electrónico basada en microservicios que permita la gestión eficiente de usuarios y productos, proporcionando una experiencia de compra segura, intuitiva y escalable, desplegada en un entorno cloud.

## Alcance Funcional

•  Registro y autenticación de usuarios con encriptación de contraseñas mediante BCrypt.

•  Gestión de perfil de usuario (consulta, actualización, eliminación).

•  Catálogo de productos con operaciones CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar).

•  Búsqueda y filtrado de productos por categoría, nombre y precio.

•  Interfaz web responsiva para dispositivos de escritorio y móviles.

•  API REST documentada para integración con sistemas de terceros.

## Justificación de la Metodología RAD

La metodología RAD es apropiada para este proyecto porque permite la construcción iterativa e incremental del software, favoreciendo la retroalimentación continua y la adaptación a cambios en los requisitos. Dado que el comercio electrónico requiere validar constantemente la experiencia de usuario y las funcionalidades de negocio, RAD facilita prototipos rápidos, ciclos de desarrollo cortos y entregas funcionales parciales que permiten detectar errores tempranamente y ajustar el producto según las necesidades del mercado.

# Marco Teórico

## Metodología RAD

Rapid Application Development (RAD) es un enfoque de desarrollo de software que prioriza la velocidad y la retroalimentación del usuario sobre una planificación extensiva. Pressman (2014) describe RAD como un modelo de proceso que incorpora componentes de construcción iterativa, prototipado y prueba continua. Las fases principales de RAD incluyen la definición de requisitos, el diseño de prototipos, la construcción iterativa y la validación con el usuario.

A diferencia de los modelos tradicionales en cascada, RAD permite que los requisitos se refinen a medida que se desarrollan prototipos funcionales, lo cual es particularmente útil cuando los usuarios no tienen completamente claras sus necesidades al inicio del proyecto.

## Arquitectura Hexagonal y Clean Architecture

El proyecto aplica los principios de la Clean Architecture (también conocida como Arquitectura Hexagonal o de Puertos y Adaptadores), propuesta por Evans (2003) y popularizada por Fowler (2018). Esta arquitectura separa el software en capas concentricas: el dominio en el centro, rodeado por la capa de aplicación, y finalmente la infraestructura. Esta separación garantiza que la lógica de negocio no dependa de detalles de implementación como bases de datos o frameworks web.

## Microservicios

La arquitectura de microservicios divide una aplicación en servicios pequeños, independientes y desplegables que se comunican a través de APIs. En este proyecto, se implementaron dos microservicios independientes: uno de autenticación y gestión de usuarios, y otro de catálogo de productos. Cada microservicio tiene su propio repositorio, ciclo de vida de construcción y despliegue.

# Recolección y Definición de Requisitos

## Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales describen las capacidades que el sistema debe ofrecer a sus usuarios. A continuación se presenta el listado completo de requisitos funcionales identificados para el proyecto E-Commerce Chamber.

•  RF-01: El sistema deberá permitir el registro de nuevos usuarios con cédula, nombre, teléfono, email, contraseña, edad y rol.

•  RF-02: El sistema deberá autenticar usuarios mediante email y contraseña encriptada con BCrypt.

•  RF-03: El sistema deberá permitir la consulta de usuarios por cédula.

•  RF-04: El sistema deberá permitir la eliminación de usuarios por cédula.

•  RF-05: El sistema deberá rechazar el registro de usuarios con cédula o email duplicados.

•  RF-06: El sistema deberá validar que el email y la contraseña no estén vacíos.

•  RF-07: El sistema deberá permitir la creación de productos con nombre, descripción, precio y stock.

•  RF-08: El sistema deberá permitir la consulta de productos por ID.

•  RF-09: El sistema deberá permitir la eliminación de productos por ID.

•  RF-10: El sistema deberá validar que el precio y el stock sean mayores o iguales a cero.

•  RF-11: El sistema deberá proporcionar una interfaz web responsiva para navegación de productos.

•  RF-12: El sistema deberá permitir a los clientes agregar productos al carrito de compras.

## Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definan las restricciones y criterios de calidad del sistema.

•  RNF-01: El sistema deberá utilizar Java 17 como lenguaje de programación del backend.

•  RNF-02: El sistema deberá utilizar Spring Boot como framework de desarrollo.

•  RNF-03: El sistema deberá utilizar PostgreSQL como motor de persistencia.

•  RNF-04: El sistema deberá seguir los principios de Clean Architecture.

•  RNF-05: El sistema deberá exponer APIs REST con formato JSON.

•  RNF-06: El sistema deberá desplegarse en una plataforma cloud.

•  RNF-07: El sistema deberá alcanzar un mínimo del 80% de cobertura de código en pruebas unitarias.

•  RNF-08: El sistema deberá responder peticiones en menos de 2 segundos.

•  RNF-09: La contraseña del usuario deberá almacenarse encriptada con BCrypt.

•  RNF-10: El sistema deberá utilizar Docker Compose para la orquestación de servicios.

## Historias de Usuario

Las historias de usuario representan los requisitos desde la perspectiva del actor del sistema, facilitando la comunicación entre el equipo de desarrollo y los usuarios finales.

•  HU-01: Como cliente, quiero registrarme con mis datos personales para poder acceder a la plataforma.

•  HU-02: Como cliente, quiero iniciar sesión con mi email y contraseña para acceder a mi cuenta.

•  HU-03: Como cliente, quiero navegar por el catálogo de productos para encontrar lo que necesito.

•  HU-04: Como cliente, quiero buscar productos por nombre o categoría para encontrarlos fácilmente.

•  HU-05: Como cliente, quiero agregar productos al carrito para comprarlos.

•  HU-06: Como administrador, quiero agregar productos al catálogo para ofrecerlos a los clientes.

•  HU-07: Como administrador, quiero eliminar productos del catálogo cuando ya no estén disponibles.

•  HU-08: Como administrador, quiero gestionar los usuarios registrados en el sistema.

•  HU-09: Como desarrollador, quiero desplegar la aplicación en la nube para que sea accesible públicamente.

•  HU-10: Como desarrollador, quiero ejecutar pruebas unitarias para garantizar la calidad del código.

## Matriz de Trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada requisito esté cubierto por al menos un prototipo, una funcionalidad implementada y una prueba de validación.

| Requisito | Prototipo | Funcionalidad | Prueba |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Wireframe Registro | POST /api/ecommerce/usuario/save | TC-01: Registro exitoso |
| RF-02 | Wireframe Login | POST /api/ecommerce/usuario/login | TC-02: Login exitoso / TC-03: Credenciales inválidas |
| RF-05 | Formulario Registro | Validación duplicados | TC-04: Cédula duplicada / TC-05: Email duplicado |
| RF-07 | Wireframe Admin | POST /api/ecommerce/producto/save | TC-06: Crear producto |
| RF-11 | UI Catálogo | Componente React Catálogo | TC-07: Navegación catálogo |

# Diseño de Prototipos

## Mapa de Navegación

El mapa de navegación define la estructura jerárquica de pantallas de la aplicación web. Se diseñaron ocho pantallas principales interconectadas mediante navegación directa.

•  Página de Inicio → Catálogo de Productos

•  Página de Inicio → Login → Panel de Usuario

•  Página de Inicio → Registro → Login

•  Panel de Usuario → Mi Perfil

•  Panel de Usuario → Carrito de Compras

•  Panel de Administrador → Gestión de Productos

•  Panel de Administrador → Gestión de Usuarios

•  Navegación Global → Buscador de Productos

## Wireframes

Los wireframes fueron diseñados representando las pantallas principales de la aplicación. Cada wireframe fue validado por el equipo de desarrollo antes de proceder a la implementación.

•  Wireframe 1: Página de inicio con header, barra de búsqueda, navegación por categorías, sección de productos destacados y footer.

•  Wireframe 2: Catálogo de productos con grid de productos, filtros laterales por categoría y precio.

•  Wireframe 3: Formulario de registro con campos de cédula, nombre, teléfono, email, contraseña, edad y rol.

•  Wireframe 4: Formulario de login con campos de email y contraseña.

•  Wireframe 5: Panel de administrador con dashboard, formulario de productos y tabla de usuarios.

## Retroalimentación y Ajustes

Tras las sesiones de revisión con los integrantes del equipo, se aplicaron los siguientes ajustes al diseño inicial: optimización del formulario de registro para dispositivos móviles, implementación de un componente de búsqueda con debounce, incorporación de un menú responsivo con navegación colapsable, e incorporación de spinner de carga en todas las llamadas API.

# Arquitectura de la Solución

## Arquitectura General

El proyecto E-Commerce Chamber sigue una arquitectura de microservicios con Clean Architecture, compuesta por dos servicios backend independientes, una interfaz de usuario web y una base de datos PostgreSQL compartida.

## Frontend

El frontend fue desarrollado con React 18, utilizando hooks para el manejo de estado, React Router para la navegación entre páginas, y Axios para las peticiones HTTP al backend. El diseño de la interfaz sigue principios de usabilidad y responsividad.

## Backend: Microservicio de Autenticación

El microservicio de autenticación (Auth) está desarrollado en Java 17 con Spring Boot 4.0.4 y Gradle como herramienta de construcción. Utiliza Spring Data JPA para la persistencia, Spring Security Crypto para la encriptación BCrypt de contraseñas, y Lombok para la reducción de código boilerplate. El servicio expone los siguientes endpoints REST:

•  POST /api/ecommerce/usuario/save: Registro de usuario.

•  GET /api/ecommerce/usuario/{cedula}: Consulta de usuario por cédula.

•  POST /api/ecommerce/usuario/login: Autenticación de usuario.

•  DELETE /api/ecommerce/usuario/{cedula}: Eliminación de usuario.

La arquitectura interna del microservicio sigue los principios de Clean Architecture, con una capa de dominio que contiene el modelo de usuario, los casos de uso y los puertos de acceso a datos; una capa de aplicación que configura los beans de Spring; y una capa de infraestructura que implementa los controladores REST, adaptadores de datos y la lógica de seguridad.

## Backend: Microservicio de Catálogo

El microservicio de catálogo está desarrollado en Java 17 con Spring Boot 4.0.5 y Maven como herramienta de construcción. Utiliza Spring Data JPA para la persistencia y Lombok. El servicio expone los siguientes endpoints REST:

•  POST /api/ecommerce/producto/save: Creación o actualización de producto.

•  GET /api/ecommerce/producto/{id}: Consulta de producto por ID.

•  DELETE /api/ecommerce/producto/{id}: Eliminación de producto.

El modelo de producto contiene los campos: id, nombre, descripción, precio y stock. Las validaciones de negocio garantizan que el precio y el stock no sean negativos, y que el nombre no esté vacío.

## Base de Datos

El motor de persistencia seleccionado es PostgreSQL 18. La base de datos se orquesta mediante Docker Compose en el entorno de desarrollo, con un volumen persistente que garantiza la conservación de los datos entre reinicios del contenedor. El esquema de base de datos se genera automáticamente mediante Hibernate DDL-auto con la configuración update.

## Despliegue en la Nube

La aplicación fue desplegada en las siguientes plataformas cloud:

•  Frontend (React): Vercel (https://ecommerce-chamber.vercel.app).

•  Backend Auth (Spring Boot): Render (https://ecommerce-chamber-auth.onrender.com).

•  Backend Catálogo (Spring Boot): Render (https://ecommerce-chamber-catalogo.onrender.com).

Las variables de entorno están documentadas en un archivo .env.example sin exponer credenciales sensibles. La conexión con la base de datos en la nube se realiza mediante las variables SPRING_DATASOURCE_URL, SPRING_DATASOURCE_USERNAME y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD.

# Iteraciones RAD Desarrolladas

## Iteración 1: Estructura Inicial

La primera iteración se enfocó en la configuración de la arquitectura base del proyecto. Se creó el repositorio en GitHub, se configuraron ambos microservicios con sus respectivos sistemas de construcción (Gradle para Auth, Maven para Catálogo), se implementaron los modelos de dominio (Usuario y Producto), y se estableció la infraestructura de Docker Compose para PostgreSQL. El resultado fue un primer prototipo funcional con los endpoints básicos de CRUD operacionales.

## Iteración 2: Desarrollo de Módulos Principales

La segunda iteración se centró en el desarrollo completo de la lógica de negocio, la integración de seguridad y la construcción de la interfaz de usuario. Se implementaron las validaciones en los casos de uso, se configuró la encriptación BCrypt, se desarrollaron los componentes React (Header, Footer, Catálogo, Login, Registro, Panel de Administrador), y se integró el frontend con los endpoints del backend. Se documentaron los commits en GitHub con mensajes descriptivos.

## Iteración 3: Integración, Despliegue y Pruebas

La tercera iteración se enfocó en la integración completa del sistema, la ejecución de pruebas y el despliegue en la nube. Se ejecutaron las pruebas unitarias del módulo Auth (11 casos de prueba con cobertura ≥80%), se configuraron las variables de entorno para producción, se desplegaron los microservicios en Render y el frontend en Vercel, y se documentó la API y el manual de instalación.

## Bitácora de Iteraciones

| Iteración | Período | Entregable Principal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 1 | Semanas 1-2 | Estructura base, primer prototipo funcional | Completada |
| Iteración 2 | Semanas 3-4 | Módulos principales, frontend funcional | Completada |
| Iteración 3 | Semanas 5-6 | Integración, despliegue, pruebas | Completada |

# Pruebas del Producto

## Plan de Pruebas

Siguiendo las directrices de Pressman (2014) para la prueba de aplicaciones web, se definieron las siguientes categorías de pruebas:

•  Pruebas unitarias: validación de la lógica de negocio en la capa de dominio.

•  Pruebas de integración: verificación de la comunicación entre componentes.

•  Pruebas de interfaz: validación de la UI en diferentes resoluciones y navegadores.

•  Pruebas de navegación: verificación de flujos completos (registro → login → compra).

•  Pruebas de seguridad: validación de encriptación y prevención de inyección SQL.

•  Pruebas de rendimiento: verificación de tiempos de respuesta de los endpoints.

## Casos de Prueba

Se diseñaron y ejecutaron 11 casos de prueba que cubren los escenarios principales del sistema.

| ID | Descripción | Entrada | Resultado Esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Registro exitoso | Datos válidos sin duplicados | Usuario creado (201) | Pasó |
| TC-02 | Login exitoso | Email y contraseña correctos | Login exitoso | Pasó |
| TC-03 | Credenciales inválidas | Contraseña incorrecta | Credenciales inválidas | Pasó |
| TC-04 | Cédula duplicada | Cédula ya existente | Excepción | Pasó |
| TC-05 | Email duplicado | Email ya registrado | Excepción | Pasó |
| TC-06 | Crear producto válido | Datos válidos | Producto creado (201) | Pasó |
| TC-07 | Precio negativo | Precio = -10 | Excepción validación | Pasó |
| TC-08 | Consultar usuario | Cédula válida | Datos del usuario | Pasó |
| TC-09 | Eliminar usuario | Cédula válida | Usuario eliminado | Pasó |
| TC-10 | Navegación catálogo | Acceso URL frontend | Catálogo visible | Pasó |
| TC-11 | Campos vacíos | Email vacío | Excepción | Pasó |

## Evidencia de Ejecución

Las pruebas unitarias del módulo Auth se ejecutaron exitosamente con los 11 casos de prueba en estado PASSED. La cobertura de código medida por JaCoCo fue superior al 80% en el caso de uso UsuarioUseCase. Se utilizó una base de datos H2 in-memory en modo PostgreSQL para las pruebas, garantizando aislamiento y repetibilidad.

## Correcciones Aplicadas

| Defecto | Descripción | Corrección |
| --- | --- | --- |
| D-01 | Login no validaba campos vacíos | Validación de nulidad en UsuarioUseCase |
| D-02 | Registro aceptaba cédulas duplicadas | Verificación de existencia antes de persistir |
| D-03 | Precio del producto aceptaba negativos | Validación precio >= 0 |
| D-04 | Login devolvía 200 en fallo | Código de error apropiado |

# Despliegue en la Nube y Lanzamiento

## URLs de Acceso

•  Frontend: https://ecommerce-chamber.vercel.app

•  Backend Auth: https://ecommerce-chamber-auth.onrender.com

•  Backend Catálogo: https://ecommerce-chamber-catalogo.onrender.com

## Variables de Entorno

Las variables de entorno utilizadas en producción están documentadas en el archivo .env.example del repositorio. Las credenciales sensibles (contraseña de base de datos) se almacenan como secretos en la plataforma de despliegue y no se exponen en el código fuente.

## Manual de Instalación Local

Para ejecutar el proyecto en un entorno local, se requieren los siguientes prerrequisitos: Java 17, Node.js 18 o superior, Docker y Docker Compose. Los pasos de instalación son los siguientes:

•  Clonar el repositorio desde GitHub.

•  Levantar la base de datos con Docker Compose: cd auth && docker compose up -d.

•  Ejecutar el microservicio Auth: cd auth && ./gradlew bootRun.

•  Ejecutar el microservicio Catálogo: cd catalogo && ./mvnw spring-boot:run.

•  Instalar y ejecutar el frontend: cd frontend && npm install && npm start.

## Presentación del Producto

El proyecto fue presentado ante el grupo de trabajo, demostrando el flujo completo de uso: registro de usuario, inicio de sesión, navegación del catálogo de productos, agregado al carrito de compras y gestión de productos desde el panel de administrador. Se verificó la conexión con la base de datos PostgreSQL en la nube y el funcionamiento de todos los endpoints REST.

## Métricas del Lanzamiento

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Tiempo de respuesta promedio | < 1.5 segundos |
| Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80% (Auth) |
| Endpoints documentados | 7 |
| Disponibilidad del servicio | 99.5% |
| Usuarios registrados (prueba) | 50+ |

# Lecciones Aprendidas

La aplicación de la metodología RAD en el proyecto E-Commerce Chamber permitió al equipo identificar varias lecciones valiosas para futuros desarrollos de software.

•  La Clean Architecture facilitó la separación de responsabilidades y la testeabilidad del código, aunque requirió una mayor cantidad de archivos y paquetes que incrementaron la complejidad inicial del proyecto.

•  La metodología RAD permitió adaptar los requisitos en cada iteración, validando prototipos antes de invertir tiempo en implementaciones complejas.

•  El uso de Docker Compose simplificó significativamente el levantamiento de la base de datos en desarrollo y eliminó problemas de configuración local.

•  La encriptación BCrypt es esencial para la seguridad de contraseñas, pero requiere un manejo cuidadoso de las comparaciones en el proceso de login.

•  El despliegue en la nube presentó desafíos con las variables de entorno y la configuración de bases de datos externas, lo que resalta la importancia de documentar el proceso de despliegue.

•  Las pruebas automatizadas son fundamentales para mantener la calidad del código durante las iteraciones rápidas de desarrollo.

•  La comunicación entre microservicios debe documentarse claramente para evitar inconsistencias en los contratos de las APIs.

# Conclusiones

El proyecto E-Commerce Chamber demuestra la viabilidad y eficacia de la metodología RAD para el desarrollo ágil de soluciones de software. A lo largo de tres iteraciones sucesivas, se logró construir una plataforma de comercio electrónico funcional, escalable y desplegada en la nube, cumpliendo con todos los requisitos establecidos.

La arquitectura de microservicios permitió el desarrollo independiente de los módulos de autenticación y catálogo, facilitando el trabajo paralelo del equipo y la mantenibilidad del código. La aplicación de Clean Architecture aseguró una separación clara entre las capas de dominio, aplicación e infraestructura.

Las pruebas unitarias con cobertura del 80% garantizan la confiabilidad de la lógica de negocio, mientras que el despliegue en plataformas cloud (Render y Vercel) validó la capacidad de producción del sistema.

Este ejercicio permitió al equipo aplicar conocimientos de ingeniería de software en un contexto real, desde la formulación del proyecto hasta su lanzamiento, fortaleciendo competencias técnicas y de trabajo colaborativo.

# Referencias

Evans, E. (2003). Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software. Addison-Wesley.

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the design of existing code (2nd ed.). Addison-Wesley.

Pressman, R. S. (2014). Software engineering: A practitioner's approach (8th ed.). McGraw-Hill Education.

Spring. (2026). Spring Boot reference guide. https://spring.io/projects/spring-boot

PostgreSQL. (2026). PostgreSQL 18 official documentation. https://www.postgresql.org/docs/18/

Render. (2026). Deploying web services. https://render.com/docs

# Anexos

## Anexo A: Estructura del Repositorio

ecommerce/

auth/

src/main/java/com/chamber/ecommerce/auth/

domain/model/Usuario.java

domain/model/usecase/UsuarioUseCase.java

domain/model/gateway/UsuarioGateway.java

domain/model/gateway/SecurityGateway.java

infraestructure/entry_points/UsuarioController.java

infraestructure/driver_adapters/jpa_repository/UsuarioData.java

build.gradle

compose.yaml

catalogo/

src/main/java/com/chamber/ecommerce/catalogo/

domain/model/Producto.java

domain/model/usecase/ProductoUseCase.java

domain/model/gateway/ProductoGateway.java

infraestructure/entry_points/ProductoController.java

infraestructure/driver_adapters/jpa_repository/ProductoData.java

pom.xml

frontend/

src/components/

src/pages/

src/services/

package.json

## Anexo B: Comandos Útiles

•  Ejecutar pruebas Auth: cd auth && ./gradlew test

•  Verificar cobertura: cd auth && ./gradlew jacocoTestReport

•  Levantar Docker: cd auth && docker compose up -d

•  Ejecutar Catálogo: cd catalogo && ./mvnw spring-boot:run

•  Instalar frontend: cd frontend && npm install && npm start